Sistema de Facturación Electrónica

Arquitectura en la Nube (Cloud-Native)

Plan de Gestión de Requerimientos

Artefacto 5 de 5 — Ingeniería de Requerimientos

Ingeniería de Requerimientos · Versión 1.0

# 5. Plan de Gestión de Requerimientos

Define los procesos, roles, herramientas y criterios para administrar los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

## 5.1 Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Priorizar el backlog, validar requerimientos con stakeholders y aprobar cambios. |
| Analista de Requerimientos | Elicitar, documentar, verificar y mantener actualizado el catálogo de requerimientos. |
| Arquitecto de Software | Validar viabilidad técnica y mantener la matriz de trazabilidad con componentes. |
| QA Lead | Definir criterios de aceptación y gestionar las pruebas de validación. |
| Gerente de Proyecto | Supervisar el cumplimiento del plan y gestionar los cambios de alcance. |

## 5.2 Proceso de Gestión de Cambios

Todo cambio a la línea base de requerimientos sigue este flujo:

- Solicitud de Cambio (RFC): El stakeholder presenta la solicitud con justificación de negocio e impacto esperado.

- Análisis de Impacto: El Analista y el Arquitecto evalúan el impacto en alcance, costo, tiempo y arquitectura.

- Revisión en Comité de Cambios: Representantes de negocio y TI aprueban o rechazan con acta.

- Actualización de Artefactos: Se actualiza el ERS, las historias de usuario y la matriz de trazabilidad.

- Comunicación: Se notifica a todos los stakeholders afectados con el cambio documentado.

## 5.3 Criterios de Priorización (MoSCoW)

| Nivel | Categoría MoSCoW | Criterio de Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Must Have | Obligatorio legal/normativo. Sin él el sistema no puede operar. |
| Alta | Should Have | Funcionalidad core del negocio. Impacta directamente el flujo principal. |
| Media | Could Have | Mejora la experiencia o eficiencia. Aplazable sin impacto crítico. |
| Baja | Won't Have (ahora) | Deseable a futuro. No entra en el alcance de la versión actual. |

## 5.4 Matriz de Trazabilidad

Vincula cada requerimiento funcional con su historia de usuario, caso de uso, componente cloud y caso de prueba.

| RF | Nombre | Historia | Caso de Uso | Componente Cloud | Test ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Crear Factura | HU-01 | CU-01 | Servicio de Emisión | TC-001 |
| RF-02 | Generar XML UBL | HU-01 | CU-01 | Servicio de Emisión | TC-002 |
| RF-03 | Firma Digital | HU-01 | CU-01 | Servicio PKI | TC-003 |
| RF-04 | Generar CUFE | HU-01 | CU-01 | Servicio de Emisión | TC-004 |
| RF-05 | Envío a Autoridad | HU-02 | CU-01 | Servicio de Emisión | TC-005 |
| RF-06 | Nota Crédito/Débito | HU-04 | CU-02 | Servicio de Emisión | TC-006 |
| RF-07 | Notif. Receptor | HU-03 | CU-01 | Servicio Notificaciones | TC-007 |
| RF-08 | Recibir Facturas | HU-05 | CU-03 | Servicio Recepción | TC-008 |
| RF-09 | Aceptar/Rechazar | HU-05 | CU-03 | Servicio Recepción | TC-009 |
| RF-10 | Consultar Docs. | HU-09 | CU-04 | Motor de Búsqueda | TC-010 |
| RF-13 | API REST | HU-06 | CU-05 | API Gateway | TC-013 |
| RF-15 | Gestión Usuarios | HU-07 | CU-06 | Servicio Identidad | TC-015 |
| RF-17 | Auditoría | — | — | Todos los servicios | TC-017 |
| RF-18 | Certificados PKI | HU-10 | CU-07 | Servicio PKI | TC-018 |

## 5.5 Herramientas del Proyecto

| Artefacto | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Backlog y Sprints | Jira / Azure DevOps | Product Owner |
| Documentación ERS | Confluence / SharePoint | Analista de Requerimientos |
| Diagramas UML / C4 | Draw.io / Lucidchart | Arquitecto de Software |
| Control de Versiones Docs | Git (repositorio docs) | Todo el equipo |
| Pruebas de Aceptación | TestRail / Xray | QA Lead |

## 5.6 Criterios de Aceptación del Proceso

- Todos los requerimientos críticos y de alta prioridad tienen historia de usuario y caso de prueba asociado.

- La matriz de trazabilidad no presenta requerimientos huérfanos (sin componente o test asignado).

- Ningún requerimiento puede pasar a desarrollo sin criterios de aceptación definidos y aprobados.

- Los cambios de alcance son documentados, aprobados en comité y comunicados antes de implementarse.