# 01 Plan de Pruebas

Proyecto: Sistema de Facturación Electrónica en la Nube
Fecha: 21 de mayo de 2026
Versión: 1.0
Responsable: Alexander Ortega Navas

## 1. Introducción

El presente Plan de Pruebas detalla la estrategia, el alcance, los recursos y el cronograma para la verificación y validación del Sistema de Facturación Electrónica en la Nube. El objetivo principal es asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, garantizando su calidad, fiabilidad, rendimiento y seguridad antes de su puesta en producción. Este documento servirá como guía para todas las actividades de prueba a lo largo del ciclo de desarrollo.

## 2. Objetivos de las Pruebas

Los objetivos específicos de las actividades de prueba son:

- Verificar que todas las funcionalidades implementadas operen de acuerdo con las especificaciones de requerimientos.

- Identificar y documentar defectos o errores en el software.

- Asegurar que el sistema sea estable, robusto y escalable bajo diferentes cargas de trabajo.

- Confirmar que el sistema cumple con los estándares de seguridad y protección de datos.

- Validar la usabilidad y la experiencia del usuario final.

- Obtener la aprobación de los usuarios clave a través de las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

## 3. Alcance de las Pruebas

El alcance de las pruebas abarcará los siguientes módulos y tipos de prueba:

### 3.1. Módulos a Probar

- Módulo de Emisión: Creación, validación, firma y envío de facturas, notas crédito y notas débito.

- Módulo de Recepción: Recepción, validación, aceptación/rechazo de documentos de proveedores.

- Módulo de Consulta y Reportes: Búsqueda, descarga y generación de informes.

- Módulo de Administración: Gestión de usuarios, empresas y certificados PKI.

- Integración API REST: Conectividad y funcionalidad de la API para sistemas externos.

### 3.2. Tipos de Pruebas

| Tipo de Prueba | Descripción | Foco Principal |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Verificación de componentes individuales del código. | Correctitud del código, lógica de negocio. |
| Pruebas de Integración | Verificación de la interacción entre diferentes módulos y microservicios. | Flujos de datos, comunicación entre componentes. |
| Pruebas Funcionales | Verificación de que el sistema cumple con los requerimientos funcionales especificados. | Casos de uso, reglas de negocio. |
| Pruebas de Rendimiento | Evaluación del comportamiento del sistema bajo carga y estrés. | Tiempos de respuesta, concurrencia, escalabilidad. |
| Pruebas de Seguridad | Identificación de vulnerabilidades y debilidades en el sistema (Pentesting). | Protección de datos, autenticación, autorización. |
| Pruebas de Usabilidad | Evaluación de la facilidad de uso y la experiencia del usuario. | Interfaz de usuario, flujo de trabajo. |
| Pruebas de Aceptación (UAT) | Verificación final por parte de los usuarios clave para asegurar que el sistema satisface sus necesidades. | Requerimientos de negocio, satisfacción del usuario. |

## 4. Estrategia de Pruebas

La estrategia de pruebas adoptará un enfoque de pruebas continuas, integrando las actividades de prueba a lo largo del ciclo de desarrollo. Se priorizará la automatización de pruebas para garantizar la eficiencia y la repetibilidad.

- Automatización: Se utilizarán herramientas de automatización para pruebas unitarias, de integración y funcionales (regresión).

- Entornos de Prueba: Se dispondrá de entornos de desarrollo, QA y pre-producción, replicando las condiciones de producción en la medida de lo posible.

- Gestión de Defectos: Los defectos encontrados serán registrados, priorizados y gestionados a través de una herramienta de seguimiento de incidencias.

## 5. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Alexander Ortega Navas | Definir la estrategia de pruebas, supervisar la ejecución, gestionar el equipo de QA, reportar el estado de las pruebas. |
| Ingeniero de Pruebas | Sofía Restrepo Giraldo | Diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas funcionales y de regresión, registrar defectos. |
| Ingeniero de Automatización | Juan David Montoya Vélez | Desarrollar y mantener scripts de pruebas automatizadas, integrar pruebas en el pipeline CI/CD. |
| Especialista en Rendimiento | Carolina Bedoya Duque | Diseñar y ejecutar pruebas de rendimiento y carga, analizar resultados. |
| Especialista en Seguridad | Andrés Felipe Rojas Castro | Realizar pruebas de penetración (Pentesting), identificar vulnerabilidades. |
| Usuarios Clave (UAT) | [Nombres de Usuarios Clave] | Ejecutar pruebas de aceptación, validar funcionalidades de negocio, proporcionar feedback. |

## 6. Entregables de Pruebas

Los siguientes documentos serán generados como parte de la fase de pruebas:

- Plan de Pruebas (este documento).

- Casos de Prueba.

- Informe de Rendimiento.

- Informe de Pentest.

- Informe de UAT.

- Reportes de Cobertura de Pruebas.

- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos a Casos de Prueba.

## 7. Cronograma de Pruebas

| Fase de Prueba | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de Pruebas | 21/05/2026 | 24/05/2026 | Alexander Ortega Navas | En Curso |
| Diseño de Casos de Prueba | 25/05/2026 | 01/06/2026 | Sofía Restrepo Giraldo | Pendiente |
| Ejecución de Pruebas Funcionales | 02/06/2026 | 10/06/2026 | Equipo de Pruebas | Pendiente |
| Ejecución de Pruebas de Rendimiento | 11/06/2026 | 15/06/2026 | Carolina Bedoya Duque | Pendiente |
| Ejecución de Pruebas de Seguridad (Pentest) | 16/06/2026 | 20/06/2026 | Andrés Felipe Rojas Castro | Pendiente |
| Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) | 21/06/2026 | 28/06/2026 | Usuarios Clave | Pendiente |
| Análisis y Reporte Final | 29/06/2026 | 30/06/2026 | Alexander Ortega Navas | Pendiente |

## 8. Herramientas de Pruebas

| Categoría | Herramienta Sugerida |
| --- | --- |
| Gestión de Casos de Prueba | TestLink, Zephyr Scale, Azure Test Plans |
| Automatización Funcional | Selenium, Cypress, Playwright |
| Pruebas de API | Postman, SoapUI, REST Assured |
| Pruebas de Rendimiento | JMeter, LoadRunner, K6 |
| Análisis de Seguridad | OWASP ZAP, Burp Suite, Nessus |
| Gestión de Defectos | Jira, Azure DevOps, Bugzilla |

## 9. Criterios de Salida de Pruebas

Las pruebas se considerarán completas cuando se cumplan los siguientes criterios:

- Cobertura de requerimientos funcionales críticos del 100%.

- Cobertura de código de pruebas unitarias superior al 80%.

- Todos los defectos de prioridad Alta y Crítica han sido resueltos y verificados.

- El sistema cumple con los umbrales de rendimiento definidos.

- No se han encontrado vulnerabilidades de seguridad críticas o de alta severidad.

- Los usuarios clave han aprobado el sistema en la fase de UAT.

## 10. Anexos

- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.

- Plantillas de Casos de Prueba.

- Plantillas de Informe de Defectos.