05 Plan de Capacitación

Proyecto: Sistema de Facturación Electrónica en la Nube Fecha: 21 de mayo de 2026 Versión: 1.0 Responsable: Alexander Ortega Navas

1. Introducción

El presente Plan de Capacitación ha sido diseñado para asegurar que todos los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica en la Nube adquieran las competencias necesarias para operar la plataforma de manera efectiva y autónoma. La capacitación es un pilar fundamental para el éxito de la implementación, garantizando que tanto los usuarios finales como el personal de soporte puedan utilizar plenamente las funcionalidades del sistema, optimizando sus procesos y asegurando el cumplimiento normativo.

2. Objetivos de la Capacitación

Los objetivos específicos de este plan de capacitación son:

- Familiarizar a los usuarios con la interfaz de usuario y la navegación general del sistema.

- Capacitar al personal en la emisión correcta de documentos fiscales electrónicos (facturas, notas crédito y notas débito).

- Instruir sobre los procedimientos para la gestión y validación de documentos fiscales recibidos de proveedores.

- Enseñar el uso de las herramientas de consulta, descarga y generación de reportes del sistema.

- Formar a los administradores del sistema en la gestión de usuarios, roles, empresas y certificados digitales.

- Proporcionar un espacio para la resolución de dudas y la práctica guiada, fomentando la adopción del sistema.

3. Audiencia Objetivo

La capacitación se segmentará para atender las necesidades específicas de los diferentes roles de usuario que interactuarán con el sistema:

| Rol de Usuario | Descripción | Módulos de Capacitación Relevantes |
| --- | --- | --- |
| Facturadores | Personal encargado de la creación y envío de documentos fiscales. | Módulo General, Módulo de Emisión |
| Receptores / Compras | Personal responsable de la gestión y validación de documentos recibidos. | Módulo General, Módulo de Recepción |
| Auditores / Contabilidad | Personal que requiere consultar documentos y generar informes para análisis. | Módulo General, Módulo de Consulta y Reportes |
| Administradores del Sistema | Personal técnico encargado de la configuración y mantenimiento del sistema. | Módulo General, Módulo de Administración |

4. Módulos de Capacitación

La capacitación se estructurará en los siguientes módulos temáticos:

4.1. Módulo General: Introducción al Sistema

- Visión general del Sistema de Facturación Electrónica en la Nube y sus beneficios.

- Navegación por la interfaz de usuario y familiarización con el entorno.

- Proceso de inicio de sesión, gestión de perfil y seguridad básica.

- Conceptos fundamentales de la facturación electrónica y su marco normativo.

4.2. Módulo de Emisión de Documentos

- Creación detallada de facturas electrónicas: ingreso de datos del receptor, ítems, impuestos y métodos de pago.

- Proceso de emisión de notas crédito y notas débito, incluyendo la vinculación a documentos originales.

- Gestión de borradores, seguimiento del estado de los documentos emitidos y corrección de errores.

4.3. Módulo de Recepción de Documentos

- Consulta y filtrado de documentos fiscales recibidos de proveedores.

- Procedimientos para la validación, aceptación y rechazo de facturas, y envío de eventos a la Autoridad Tributaria.

- Gestión de acuses de recibo y seguimiento del ciclo de vida de los documentos entrantes.

4.4. Módulo de Consulta y Reportes

- Uso de las herramientas de búsqueda avanzada para localizar documentos específicos.

- Opciones de descarga de documentos en formatos XML y PDF.

- Generación de reportes personalizados por período, tipo de documento y otros criterios, con opciones de exportación.

4.5. Módulo de Administración

- Creación, edición y gestión de usuarios, incluyendo la asignación y modificación de roles y permisos.

- Registro y configuración de empresas emisoras, con sus datos fiscales y comerciales.

- Carga, administración y monitoreo de certificados digitales PKI, incluyendo alertas de vencimiento.

- Revisión de logs de auditoría y configuración de parámetros generales del sistema.

5. Metodología de Capacitación

La capacitación se impartirá utilizando una metodología mixta que combina teoría y práctica, adaptándose a las necesidades del cliente. Las modalidades pueden incluir:

- Sesiones Presenciales/Virtuales: Clases dirigidas por un instructor con presentaciones y demostraciones en vivo.

- Talleres Prácticos: Ejercicios guiados en un entorno de pruebas, permitiendo a los usuarios interactuar directamente con el sistema.

- Material Didáctico: Entrega de manuales de usuario, guías rápidas, presentaciones y videos tutoriales.

- Soporte Post-Capacitación: Sesiones de seguimiento y un canal de comunicación para resolver dudas adicionales.

6. Cronograma de Capacitación

El cronograma tentativo para las sesiones de capacitación es el siguiente. Las fechas y horarios pueden ajustarse según la disponibilidad del cliente.

| Sesión | Módulo de Capacitación | Audiencia Objetivo | Duración Estimada | Fecha Tentativa | Hora Tentativa | Instructor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introducción al Sistema | Todos los Usuarios | 2 horas | 21 de mayo de 2026 | 09:00 - 11:00 | [Nombre del Instructor] |
| 2 | Emisión de Documentos | Facturadores | 3 horas | 22 de mayo de 2026 | 09:00 - 12:00 | [Nombre del Instructor] |
| 3 | Recepción de Documentos | Receptores / Compras | 2 horas | 22 de mayo de 2026 | 14:00 - 16:00 | [Nombre del Instructor] |
| 4 | Consulta y Reportes | Auditores / Contabilidad | 2 horas | 23 de mayo de 2026 | 09:00 - 11:00 | [Nombre del Instructor] |
| 5 | Administración del Sistema | Administradores del Sistema | 3 horas | 23 de mayo de 2026 | 14:00 - 17:00 | [Nombre del Instructor] |

7. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades en la Capacitación |
| --- | --- |
| Empresa Proveedora | Diseño del plan de capacitación, desarrollo de materiales, impartición de sesiones, provisión de entorno de pruebas. |
| Entidad Cliente | Coordinación de la asistencia de los participantes, provisión de espacios (si es presencial), feedback sobre la capacitación. |

8. Evaluación de la Capacitación

Al finalizar cada módulo y al término del programa completo, se realizará una evaluación para medir la efectividad de la capacitación y el nivel de comprensión de los participantes. Esto incluirá encuestas de satisfacción y, si se considera necesario, evaluaciones prácticas para verificar la adquisición de habilidades. Los resultados se utilizarán para realizar ajustes y mejoras continuas en el programa de formación.